# 一、项目介绍

为落实监管整改、监管评级以及监管报送质量等要求，2026年6月30日前完成相关系统功能改造并投产上线，重保期为3个月，投产验收通过后提供1年的免费运维服务。

- 服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目管理 | 配合采购人开展以下工作：制定项目计划，监督和控制项目进度；负责管理安排项目资源；开展实施项目配置和交付管理以及项目质量管理；开展项目问题管理和项目风险管理；按照要求定期进行工作报告等 |
|  | 需求分析 | 根据业务要求，梳理转化为业务对系统功能性和非功能性等具体要求，形成需求规格说明书 |
|  | 设 计 | 完成相关物理子系统的概要设计、详细设计等相关工作，形成相应设计说明书 |
|  | 开 发 | 根据功能设计按计划完成开发，实现设计功能，完成单元测试等工作 |
|  | 测 试 | 开展产品、系统集成等测试工作，包括测试计划、准备和执行，完成测试案例、脚本及数据的编制和准备，及时组织系统修补和必要的回归测试，形成测试报告；协助开展用户验收测试相关工作 |
|  | 投产运维 | 为系统投产演练和投产上线等提供必要支持，包括但不限于各类方案计划和流程策略的制定、现场人员支持及运维培训等工作 |
|  | 应用运维 | 在本项目投产后至合同周期结束前，安排人员负责本项目开发、改造功能的日常应用二级运维工作。 |
|  | 培训及知识转移 | 通过必要培训使采购人相关人员，以及采购人指定的人员（包括第三方人员），熟悉系统内容和功能，以及使用权限划分与操作方式，包括系统架构、部署运维、参数配置等内容；提供完备的培训材料；掌握本项目新客户化开发部分功能的二次开发能力 |

- 业务要求

2026年6月30日前完成系统功能改造并投产上线。各业务需求说明书中对需求提出了详细了业务要求和调整内容。具体可见业务需求说明书。

| 序号 | 需求简称 | 业务需求概述 |
| --- | --- | --- |
|  | 贸金业务系统归档需求（项目卷） | 实现贸金档案项目卷相关数据通过接口方式传输至综合档案 |
|  | 信贷业务系统归档需求 | 实现信贷业务档案相关数据通过接口方式传输至综合档案 |
|  | 普惠业务电子文件归档 | 实现普惠业务档案相关数据通过接口方式传输至综合档案 |
|  | 贸赢贷中信保接口升级改造 | 中信保升级系统，导致老接口无法使用，现需要根据中信保最新接口进行优化改造 |
|  | 三档利率贷款等改造功能 | 根据人行对三档利率定价机制的最新要求，进行系统改造 |
|  | 自营性业务负面清单管理业务-贸金 | 在系统实现负面清单业务新增控制和存量业务管理 |
|  | 资金管理系统自贸同业存单需求 | 本需求为自贸区业务配套需求，目的为支持上海分行在自贸区项下开办相应的资金筹集工作，支持自贸区业务开展。功能预计由上海分行使用，暂不涉及其他经营单位。 |
|  | 进出口银行“单一窗口”业务需求中央版 | 连接海关总署的“单一窗口”系统，功能适用于采购人客户从单一窗口办理国际结算业务的场景。 |
|  | 票交所拒付通知文件处理需求 | 根据票交所通知，支持票交所下发的拒付通知文件的处理。 |
|  | 失效票据处理需求 | 获取并解析票交所通知报文，根据报文信息，在企业网银和票据系统中将超过系统票据业务办理时限的票据状态变更为“已逾票据业务办理时限”，并按通知中要求提示客户。 |
|  | 自贸账户转睡眠及营业外需求书 | 实现系统对FT账户（多币种）的睡眠处理（包括手工和批量）。 |
|  | 征信报送系统数据治理优化业务需求书 | 为提升征信数据质量，拟优化征信报文功能（如护照号报送报文、数据报送报文等），对报送中部分字段进行优化。 |
|  | 新一代征信系统-港澳居民来往内地通行证（非中国籍）证件信息相关优化 | 实现支持报送港澳居民来往内地通行证（非中国籍）证件信息。 |
|  | FAL业务需求书 | 调整FAL中部分字段逻辑；在原取数规则不变的情况下，增加相关表取数规则；增加相关表映射规则；对于相关表中拆出场景修改取数逻辑。 |
|  | 客户服务部新增银团贷款报表需求 | 实现定期给中国银行业协会报送银团贷款业务数据 |
|  | 优化主权债务统计平台报表需求 | 优化报表系统中内部报表-财政部主权债务统计平台报表取数规则，以提高数据准确性。 |
|  | 监管应用人行报送优化业务需求 | 人行数据集中统计报表是依据人民银行金融统计制度开展的报送工作，报送过程中，发现部分指标口径、跑批流程等需进行优化，为保证人行数据集中统计报表报送准确性，需要进行系统改造。 |
|  | 人行数据大集中报送（PBOC）在相关报表增设户数指标业务需求书 | 在月报二批报表中新增部分户数指标。 |
|  | 监管应用-利率报备 | 新增新口径NR表报送功能，在逐笔系统基础上构建NR表进行月度报送；修改现有利率报备部分字段填写规则，及数据校验规则。 |
|  | 外汇业务管理信息系统新增“对外担保签约信息”报表机采功能需求书 | 在国结系统中，保函开立时触发保函FIMS补录功能，在此页面中补录相关内容19项。业务办理完成后，FIMS系统报送申报数据。如遇对外担保签约信息的“被担保人”存在2个及以上，则需次日在FIMS中完成对被担保人10项内容的手工补录。 |
|  | 调整个别长端基差掉期数据源并安排紧急版本上线 | 调整个别长端基差掉期数据源 |
|  | 国家金融监管总局1104报送2025年分类分账需求（季报部分）投管部字段取数调整 | 调整G51表中涉及投管业务字段取数逻辑。 |
|  | 自由贸易账户系统建设业务行内统计和监管报送需求(数据中心) | 相关监管报表（PBOC、金融基础数据、对外金融资产负债及交易统计、1104、系统重要性银行等）等均需配合进行相关改造，确保可将FTU全部业务数据取到对应机构，同时全行业务不重不漏。 |
|  | 自由贸易账户系统建设业务行内统计和监管报送需求(资负部) | 非现场监管报表（G21、G22、G2501）以及系统重要性银行表8附表等均需相应改造，确保可将FTU全部业务数据取到对应机构，同时全行业务不重不漏。 |
|  | EAST迎检-贸易金融部关于EAST电子商业汇票相关报送规则优化需求 | 优化EAST票据转贴现表及EAST出票信息表取数范围；EAST票据贴现表、出票信息表中取数逻辑优化；调整保函与信用证表部分字段取数逻辑；对公信贷业务借据表，涉及转贴现、贴现的部分字段需要满足报送要求。 |
|  | EAST迎检-财务会计部关于EAST数据质量提升工程校验逻辑及监管通报的优化需求 | 调整《对公存款分户账》《对公存款分户账明细记录》、《对公信贷分户账明细记录》、《内部分户账明细记录》等表部分字段取数逻辑。 |
|  | EAST迎检-内控合规部关于EAST《股东及关联方信息表》取数规则优化需求 | 调整《股东及关联方信息表》中7个数据项。 |
|  | EAST迎检-中国进出口银行监管应用系统业务需求书-贸易金融部 | 调整《对公信贷业务借据表》相关字段取数逻辑 |
|  | 调整企业集团客户证件维护方式及EAST《关联关系表》取数逻辑 | 调整《关联关系表》相关字段取数逻辑，使《关联关系表》与《对公客户信息表》对应字段取数逻辑应保持一致。 |
|  | EAST迎检-贸易金融部关于EAST《保函与信用证表》取数逻辑调整需求 | 调整EAST《保函与信用证表》中字段取数规则，使其与报送口径和真实业务规则保持一致。 |
|  | EAST迎检-调整EAST《关联关系表》担保关系的取数逻辑 | 对于最高额担保合同的情景，修改《关联关系表》取数来源。 |
|  | EAST迎检-人力资源部关于EAST《员工表》员工状态更新优化需求 | 在数据维护平台员工表中，员工状态增加一个可选择项，在每月报表取值也做相应增加，并在监管应用中转换表里添加此转换。 |
|  | EAST迎检-数据服务处EAST数据质量“提升工程”优化需求（第二批） | ①EAST与1104比对优化：根据1104报送制度更新，自动刷新EAST与1104比对规则，EAST与1104比对规则计算后，提供明细数据下钻功能，至少可下钻、对比机构级数据。②自设稽核规则：设计采购人自设稽核规则，进一步充实采购人校核规则库。 |
|  | EAST迎检-财务会计部关于《总账会计全科目表》取数口径优化需求 | 调整“报送周期”的分组条件。 |
|  | 对EAST对公客户信息表企业分类字段取数逻辑进行优化 | 优化EAST对公客户信息表中部分字段取数逻辑。 |
|  | EAST迎检-客户服务管理部关于EAST《受托支付信息表》取数口径优化业务需求 | 对EAST《受托支付信息表》取数口径进行进一步优化，以解决报送中存在的有关问题。 |
|  | EAST迎检-关于修改对公信贷业务借据表部分监管标签的需求书 | 调整《对公信贷业务借据表》中部分字段取数逻辑，以满足监管对涉农口径的最新定义要求和EAST数据与1104数据一致性的要求。 |
|  | EAST迎检-信息科技部关于监管数据报送修改留痕业务需求 | 对目前部分重要报送任务的关键报送内容实现修改留痕，即能够完整记录修改的人员、时间、原因、修改前后结果，并能够对相关修改痕迹进行查询、汇总和导出。 |
|  | 会计档案系统归档需求 | 实现会计档案相关数据通过接口方式传输至综合档案。 |
|  | 国别风险管理系统改造（第一阶段） | 为对标监管制度，第一阶段改造需求将实现全行境外资产业务T＋1自动统计，生成各类统计报表，方便内部使用及对外报送；国别风险管理工作系统化，在线发布评级结果，共享国别风险评估报告和监测台账。 |
|  | 国别风险管理系统优化需求第二批 | 为对标监管制度，第二阶段改造需求为根据国别风险监管要求，对国别风险管理系统进行第二批优化改造，包括国别风险限额及国别风险准备改造需求。 |
|  | 按照监管要求，将系统内旧标识(环境与社会风险分类)界面更新为新标识(环境、社会和治理风险分类) | 按照监管要求，将系统内旧标识(环境与社会风险分类)界面更新为新标识(环境、社会和治理风险分类) |
|  | 定价模型组件FT账户参数配置及报表业务优化 | 针对FT账户相关业务设置差异化利率定价成本，并区分逐笔明细展示 |
|  | 估值引擎配合FT账户申办改造 | 为满足采购人自贸账户业务的顺利开展和风险管控，估值引擎需配置相应曲线以实现对涉及CNH币种的金融市场业务开展估值。 |
|  | 深圳分行单一窗口需求 | 通过与深圳单一窗口系统对接，在客户主动授权的情况下，依据单一窗口数据（底层数据来源于海关总署），获取客户相关口径的进出口数据，在授信审批项目受理等环节，作为授信审批辅助依据，有利于客户经理更加准确的掌握企业的进出口总量、海关评级和对应国别，从而更加科学的提供授信额度，达到有效的控制授信风险的目标。 |

- 技术要求

在保持现有系统整体架构和稳定运行的基础上，对各需求进行合理架构初分，各物理子系统按照涉及需求的关联依赖情况，科学设计系统功能改造方案，确定实施计划安排，确保系统功能切分清晰，底层逻辑准确，业务流程顺畅。

本项目全部需求实现涉及系统包括但不限于下表所列物理子系统。

| 序号 | 需求简称 | 主牵物理系统 | 配合改造物理系统 | 仅配合配置物理系统 | 仅配合测试物理系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 征信报送系统数据治理优化业务需求书 | 新一代征信系统 | 无 | 无 | 无 |
|  | 新一代征信系统-港澳居民来往内地通行证（非中国籍）证件信息相关优化 | 新一代征信系统 | 无 | 无 | 无 |
|  | FAL业务需求书 | 外汇业务管理信息 | 无 | 无 | 贷款，投资组合与资金交易 |
|  | 客户服务部新增银团贷款报表需求 | 无 | 无 | 无 | 合约管理，贷款，客户结算 |
|  | 优化主权债务统计平台报表需求 | 无 | 无 | 无 | 贷款 |
|  | 监管应用人行报送优化业务需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | 人行数据大集中报送（PBOC）在相关报表增设户数指标业务需求书 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | 监管应用-利率报备 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | 外汇业务管理信息系统新增“对外担保签约信息”报表机采功能需求书 | 外汇业务管理信息 | 支付结算-国际结算组件 | 无 | 无 |
|  | 调整个别长端基差掉期数据源并安排紧急版本上线 | 无 | 金融市场投资组合与资金交易定报价平台，估值 | 无 | 定价管理-计算引擎-OLTP |
|  | 国家金融监管总局1104报送2025年分类分账需求（季报部分）投管部字段取数调整 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | 自由贸易账户系统建设业务行内统计和监管报送需求(数据中心) | 监管应用 | 外汇业务管理信息 | 无 | 存款，财务会计-非引擎 |
|  | 自由贸易账户系统建设业务行内统计和监管报送需求(资负部) | 监管应用 | 无 | 无 | 贷款，存款 |
|  | EAST迎检-贸易金融部关于EAST电子商业汇票相关报送规则优化需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 票交所直连，贷款，P6-支付结算 |
|  | EAST迎检-财务会计部关于EAST数据质量提升工程校验逻辑及监管通报的优化需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 存款，贷款，财务会计-中收计量内部帐 |
|  | EAST迎检-内控合规部关于EAST《股东及关联方信息表》取数规则优化需求 | 监管应用 | 关联交易管理 | 无 | 无 |
|  | EAST迎检-中国进出口银行监管应用系统业务需求书-贸易金融部 | 监管应用 | 无 | 无 | 贷款，支付结算组件-支付，存款 |
|  | 调整企业集团客户证件维护方式及EAST《关联关系表》取数逻辑 | 监管应用 | 员工渠道整合平台 | 无 | 无 |
|  | EAST迎检-贸易金融部关于EAST《保函与信用证表》取数逻辑调整需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 支付结算-国际结算组件 |
|  | EAST迎检-调整EAST《关联关系表》担保关系的取数逻辑 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | EAST迎检-人力资源部关于EAST《员工表》员工状态更新优化需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | EAST迎检-数据服务处EAST数据质量“提升工程”优化需求（第二批） | 无 | 无 | 无 | 监管应用 |
|  | EAST迎检-财务会计部关于《总账会计全科目表》取数口径优化需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | 对EAST对公客户信息表企业分类字段取数逻辑进行优化 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | EAST迎检-客户服务管理部关于EAST《受托支付信息表》取数口径优化业务需求 | 监管应用 | 无 | 无 | 贷款，支付结算组件-支付 |
|  | EAST迎检-关于修改对公信贷业务借据表部分监管标签的需求书 | 监管应用 | 无 | 无 | 无 |
|  | EAST迎检-信息科技部关于监管数据报送修改留痕业务需求 | 无 | 监管应用 | 无 | 无 |
|  | 进出口银行“单一窗口”业务需求中央版 | SWIFT报文服务平台 | 外币支付，P5-支付结算领域，管理分析服务-上开组件库，银行核心产品支持领域计算，汇路外币，员工渠道整合平台，电子印章 | 无 | 反洗钱清单监测，对客资金交易 |
|  | 票交所拒付通知文件处理需求 | 票交所直连系统 | P2-银行核心产品支持领域 | 员工渠道整合平台 | 无 |
|  | 失效票据处理需求 | 票交所直连系统 | P2-银行核心产品支持领域 | 员工渠道整合平台 | 无 |
|  | 自贸账户转睡眠及营业外需求书 | 存款 | P2-银行核心产品支持领域，监管应用 | 产品研发-产品装配，P8-产品研发-产品装配 | 财务会计-会计引擎 |
|  | 会计档案系统归档需求 | 集中运营服务-会计档案 | 财务会计-非引擎 | 无 | 财务会计-中收计量内部帐，存款，支付结算组件-支付，员工渠道整合平台，现金管理，客户服务 |
|  | 国别风险管理系统改造（第一阶段） | 国别风险管理系统 | 贷款损失准备金管理，风险加权资产计算及新资本协议监管报表，管理会计 | P2-企业内部管理领域，管理分析服务，应用调度平台 | 投资组合与资金交易，监管应用 |
|  | 国别风险管理系统优化需求第二批 | 国别风险管理系统 | 无 | 机构信息和用户管理系统，员工渠道整合平台 | 无 |
|  | 按照监管要求，将系统内旧标识(环境与社会风险分类)界面更新为新标识(环境、社会和治理风险分类) | 员工渠道整合平台 | 无 | 无 | 无 |
|  | 定价模型组件FT账户参数配置及报表业务优化 | 定价管理-定价模型-OLAP | 无 | P2-企业内部管理领域 | 内部转移价格管理 |
|  | 估值引擎配合FT账户申办改造 | 估值 | 无 | 无 | 无 |
|  | 贸金业务系统归档需求（项目卷） | 无 | 无 | 无 | 反洗钱清单监测,贷款,员工渠道整合平台 |
|  | 信贷业务系统归档需求 | 无 | 反洗钱,员工渠道整合平台 | 无 | 反洗钱清单监测,贷款 |
|  | 普惠业务电子文件归档 | 无 | 无 | 无 | 反洗钱清单监测,贷款,员工渠道整合平台 |
|  | 贸赢贷中信保接口升级改造 | 无 | 无 | 无 | 中央风险引擎 |
|  | 三档利率贷款等改造功能 | 无 | 内部转移价格管理,监管应用，定价模型 | 无 | 定价模型，定价管理-P8 |
|  | 自营性业务负面清单管理业务-贸金 | 无 | 无 | P2-企业内部管理领域,机构信息和用户管理系统, 员工渠道整合平台 | 无 |
|  | 资金管理系统自贸同业存单需求 | 无 | 监管应用 | 无 | 财务会计-非引擎 |
|  | 深圳分行单一窗口需求 | 无 | SWIFT报文服务平台,P5-支付结算领域 | 无 | 无 |

# 五、服务要求

（一）服务要求

1.总体要求

供应商应确保采购人享有对核心产品软件系统拥有永久的、不可撤销的、不可转让的修改权、复制权及其他使用权，以及对客户化软件及核心产品软件系统中客户化部分的全部知识产权。供应商应向采购人提供客户化软件及项目涉及的已有系统中客户化部分的目标程序及全部源代码，以及为实现项目需求引入的产品软件的目标程序及全部源代码。

保证能够满足项目实施全生命周期中对开发、测试的要求，并支持通过开发实现对未来业务和技术功能的扩展。

为项目配备具有相关资质、技能和经验的技术服务人员，提供所需的信息技术服务。在人员供给方面，应高效及时提供满足采购人要求的高质量人力资源，并且公司应该具备此类人力资源的储备，保证满足采购人各项业务需求的开发质量及时间要求。在人员稳定性方面，应有效保障服务队伍的稳定性，以确保服务质量。在人员培训方面，应定期对服务人员进行内部培训，以使人员不断补充提高服务技能。

供应商通过电话、电子邮件、传真等可能必要方式向采购人提供远程技术支持，及时响应采购人服务请求，必要时协商提供人员现场服务支持。

2.服务指标

服务内容及标准如下：

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施能力 | 供应商需已具备本项目涉及系统（具体系统范围见技术要求部分）的自主开发及实施能力，采购人不提供系统培训和相关材料。如需原厂提供技术支持，供应商自行协调解决。 本项目中涉及的每个主牵系统，供应商需提供以往同类系统实施案例作为实施能力证明，提供材料（包括但不限于商务合同、工作说明书、验收报告等）的内容应能够直观体现供应商对该类系统的功能改造能力。 |
| 2 | 源代码 要求 | 向采购人提供客户化软件及项目涉及的已有系统中客户化部分的目标程序及全部源代码，以及为实现项目需求引入的产品软件的目标程序及全部源代码。源代码提供方式由双方协商确定。 |
| 3 | 方式要求 | 在保持现有系统（具体系统范围见技术要求部分）整体架构和稳定运行的基础上进行本项目开发 |
| 4 | 上线要求 | 全部需求于2026年6月30日前投产上线。 |
| 5 | 故障处理 | 供应商通过标准化的操作流程进行软件的故障诊断和排除；配合其他条线进行故障处理。 响应时限：（<15）分钟 到达现场时限：（<2）小时 解决问题时限：（<4）小时 |
| 6 | 总体要求 | 针对进出口银行业务特点阐述系统实施方法论，并结合方法论，描述完整、可行的系统整体技术方案、实施方案，包括但不限于项目管理、需求确认、系统设计、系统开发、系统测试、系统切换、系统推广等方案，以及试运行策略。 要求完成项目实施、测试及系统投产等工作，并阐述系统的项目整体技术方案、实施方案、测试方案、系统投产方案，根据需要附相应模板。对于其中进出口银行有模板要求的交付件，应使用要求的模版进行编写。 阐述项目实施的组织架构（其中应包含进出口银行人员），并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划。 要求提供初步的验收测试计划以及充分的验收标准，并提供系统集成测试和投产测试的测试方案、测试案例和测试工具。 厂商在本项目实施过程中，须服从进出口银行项目管理机构的管理。 要求厂商提供本项目中所有交付物清单，包括但不限于项目文档、产品技术文档（包括平台/系统相关的接口和集成技术规范、设计规范等规范类文件，与整体技术方案一并纳入评审范围。如需外部专家参加评审的，供应商负责外部专家评审费用）、用户手册和系统管理手册。 阐述系统故障应急预案，确保系统在突发状况后能够及时发现，补救，恢复。 如有涉及第三方产品及服务，阐述相关产品及服务内容，报价及后期维护方式和费用。 在技术方案评审阶段，提供软件物料清单，如涉及开源软件引入和使用的，应按照采购人要求开展引入评审和使用备案后方可使用。提供后续对开源软件的维护及升级支持，纳入维保范围。 项目所涉及系统的新建及升级改造应遵循采购人企业级架构原则进行系统设计，制定系统架构方案，并综合考虑采购人国产化替代工作情况。包括但不限于按照采购人联机、批量、消息等接口标准与行内系统进行交互；可对接采购人统一的用户认证系统，平台内部应用实现单点登录功能；Web页面应基于chrome内核浏览器进行开发等。 |
| 7 | 项目实施要求 | 以下列出了本项目实施过程中重要的实施任务，供应商应承诺完成所有实施任务，并遵守其中相关约定。相关要求参照项目工作说明书。 （一）项目管理。 负责制定项目计划，并按照进出口银行的要求进行必要的调整。监督和控制项目进度。 负责管理安排项目资源。 负责配合管理项目的各项任务执行、人力资源、相互工作配合与交付承诺。 负责配合管理项目范围和需求变更，并协调变更要求的签署。 负责实施项目配置和交付管理以及项目质量管理。 负责项目问题管理和项目风险管理。 负责与进出口银行进行沟通并按照要求进行工作报告。 （二）业务功能分析和设计。 负责对本项目需求梳理细化。 负责业务需求差异分析和评估。 负责业务功能分析和制定。 负责编写需求规格说明书。 负责提出与周边系统的集成解决方案。 负责系统配置设计、界面设计、扩展功能开发设计、数据转换设计等。 （三）技术架构分析和设计。 负责制定技术架构方案。 负责制定运维管理方案。 负责分析接口定义并提出技术实现方案。 负责评估与进出口银行总体技术架构的差异，并编写技术规格说明书。 负责提出开发与测试环境的构建方案。 负责提出生产环境的构建方案。 负责编写技术设计说明书。 （四）业务功能构建。 负责提出参数配置模版及配置方案。 负责进行客户化部分的详细设计，并编写详细设计说明书。 负责接口开发、扩展功能开发、数据转换开发。 负责计划、准备与执行单元测试。 负责确认单元测试结果并提交单元测试报告。 （五）技术架构构建。 负责测试环境的构建与确认。 负责就测试环境管理流程和制度与进出口银行达成一致。 负责进行测试环境下的应用系统的安装和配置。 （六）产品测试和性能测试。 负责产品测试的计划、准备和执行。 负责系统修补，并完成产品测试报告。 负责性能测试的计划、准备和执行。 负责系统调优和进一步的性能测试，并负责完成性能测试报告。 （七）系统集成测试。 负责提出系统集成测试计划和方案。 负责完成系统集成测试案例、测试脚本以及相关的测试数据。 负责在进出口银行统一管理下执行系统集成测试，进行系统修补和必要的回归测试。 负责完成相应的系统集成测试报告。 （八）用户验收测试。 协助提出用户验收测试计划和方案。 协助准备用户验收测试案例、测试脚本和数据。 协助执行用户验收测试。 负责系统修补。 协助进行回归测试、协助完成用户验收测试报告。 （九）投产和推广（包括投产、试运行、正式运行、最终验收）。 根据需要负责制定上线演练计划和方案。 负责制定投产演练方案、运维测试方案，负责运维培训，配合行方完成投产演练和运维测试工作。 在进出口银行统一管理下执行上线演练。 负责制定投产上线范围、制定系统（数据、业务）投产上线计划。 负责制定投产上线操作方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。 负责制定试运行方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。 协助进出口银行进行推广文档编制。 协助进出口银行完成投产上线。 支持系统试运行工作。 协助进出口银行完成系统最终验收。 （十）第三方测试（如有）。 负责准备测试对象的搭建及调试。 负责按第三方测试要求准备测试数据。 为第三方测试提供技术支持。 负责缺陷修复。 |
| 8 | 培训及知识转移要求 | （一）培训对象：培训对象包括进出口银行的开发人员、系统运行维护管理人员，以及进出口银行指定的其他相关人员（包括第三方人员）。 （二）培训目标：通过培训，应使上述人员：掌握系统提供的内容和功能，以及使用权限划分与操作方式；掌握本项目新客户化开发部分功能的二次开发能力。 （三）培训内容：供应商应具有知识和技术转移的意愿，并阐述详细的实际措施，以对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用、开发和运维团队进行全面、有效的知识转移。供应商需提供系统在配置、开发、安装、使用、监控和维护等方面的培训。供应商须详细列出各阶段培训的服务清单，服务清单包括培训内容、授课方式、培训对象、时间计划安排和培训反馈处理等，对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用、开发和运维团队进行全面、有效的知识转移，确保进出口银行形成一支熟悉系统运用、二次开发和维护的队伍。对于开发部分的知识和技术转移时间安排由采购人确定。 （四）培训材料：供应商为所有被培训人员提供完备的文字资料（书面及电子版）和讲义（书面及电子版）等相关用品。 |

（二）主要交付物

在项目工作书中明确交付物类型、内容及交付形式，包含但不限于以下内容。

| 过程域 | 文档 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 《项目详细实施计划》 |
|  | 《项目质量审计报告》 |
|  | 《关键人员简历》 |
|  | 《关键人员人力资源变动报告》 |
|  | 项目状态报告：日常管理采用周报 |
| 需求分析 | 《功能需求规格说明书》 |
|  | 《非功能需求规格说明书》（如有） |
| 设计 | 《概要设计说明书》 |
|  | 《详细设计说明书》 |
|  | 应用系统部署架构（如有） |
|  | 基础软硬件配置清单（如有） |
| 开发 | 《单元测试案例》 |
|  | 《系统内集成测试案例》 |
|  | 《系统内集成测试报告》 |
| 测试 | 《应用组装测试案例》 |
|  | 《应用组装测试报告》 |
|  | 通过用户验收测试后的源代码 |
| 业务培训 | 《培训讲义》（如有） |
|  | 《用户操作手册》（如有） |
| 技术培训 | 《培训讲义》（如有） |
| 系统投产 | 《投产任务跟踪表》（按版本） |
|  | 《操作控制表》 |
|  | 待投产的应用程序版本 |
|  | 《应急预案》（如有） |
|  | 《投产报告》（按版本） |
|  | 《运维手册》、《日志报错代码表》、《批量手册》、《监控手册》、《知识库》（如有） |
| 系统应用维护 | 知识转移文档：《运维手册》（含《日志存储备份清理方案》等日常运维的必要件）、《日志报错代码表》、《批量手册》、《监控手册》（如有） |
|  | 知识库（包含《上线运行问题报告和问题跟踪表》、《重大问题分析报告》（如有）） |
|  | 《维护期总结报告》 |
|  | 《月度运行维护报告》 |

# 六、项目团队要求

具有类似项目系统相关实施经验；具备完成服务范围内各项工作的能力；团队中关键核心岗位人员（如项目经理等）不得外包。

1.项目经理、关键技术人员应具有服务同类项目的工作经验，提供人员简历。如发生更换，对替代人员的工作经验要求相同。

2.承诺已进入项目组的关键核心岗位人员不得随意更换。如确实需要更换人员须经过采购人审核通过后方可换人。同时要求新换人员必须通过采购人的审核，且由供应商保证人员更换期间工作的连续性。其他岗位人员如有更换需书面告知采购人，并承诺不因此降低服务质量。

3.承诺进入现场服务人员，要提供人员简历、学历证明复印件及人员相关认证资质复印件，签署安全保密承诺书，并满足采购人管理要求：

（1）所有服务人员必须遵守采购人作息制度和相关工作制度规定，提供5*8小时驻场服务。

（2）服务期间，所有服务人员必须严格按照采购人各项规章制度合规开展工作；驻场服务地点为采购人指定地点。

（3）任何人员不得随意更换。如果更换人员则供应商应提前1个月通知采购人，并经过采购人审核通过后方可换人。同时要求新换人员必须通过采购人的审核，且由供应商保证人员更换期间支持工作的连续性。

（4）如果服务人员因违反采购人工作纪律或相关运行制度，并给采购人造成了损失，则供应商有责任进行赔偿，具体赔偿标准见合同。

（5）根据支持效果，对于不能够胜任工作的人员，采购人有权利要求供应商重新进行调换。同时由供应商保证人员更换期间支持工作的连续性。

4.承诺涉及项目的非现场服务人员严格遵守采购人项目外包相关管理规定，并由供应商加强管理。

# 七、安全要求

在未征得采购人同意的情况下，供应商供应商必须保证所提供的人员能够严格遵守各项规章制度，主要包括但不限于以下内容：

（一）法律合规方面，应有效规避实施过程中给采购人带来的法律风险。

（二）信息安全方面，应有效规避因服务人员导致的银行信息（如业务数据和商务信息等）泄漏风险。

（三）生产安全方面，应严格规避因人员操作不当，导致的银行系统出现安全性和稳定性风险事件。

（四）安全审计方面，应确保针对银行设备的相关操作留有纸质或视频记录。

（五）保密要求方面，供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得向第三方泄露、公开或用于提供法律服务之外的其他目的，对掌握的采购人、采购人客户的资料，供应商应采取措施与其他客户资料施行有效隔离。

# 八、交付或实施时间、地点

（一）项目周期

合同签署至项目验收后12个月，2026年6月30日前完成相关系统功能改造并投产上线，重保期为3个月，投产验收通过后提供1年的免费运维服务。

（二）服务地点

中国进出口银行信息科技部（北京或其他双方约定地点）。

- 财务支付要求

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 首付款 | 合同签署后，采购人在收到供应商出具的付款申请及相应金额经采购人认可的合法有效发票之日起20个工作日内 | 付款至合同金额的50% |
| 2 | 验收款 | 全部需求上线稳定运行满3个月，并通过投产验收后，采购人自收到供应商出具的付款申请及相应金额经采购人认可的合法有效发票之日起20个工作日内 | 付款至合同金额的70% |
| 3 | 尾 款 | 维护期结束，通过应用运维验收后，采购人收到供应商出具的付款申请及相应金额经采购人认可的合法有效发票之日起20个工作日内 | 付款至合同金额的100% |

# 十、履约验收方案

（一）履约验收的主体、时间、程序

1.验收主体

采购人组织验收。

2.验收时间及程序

分两个阶段验收。第一阶段为投产验收，项目涉及系统投产上线完成并稳定运行满3个月，各项功能满足验收标准，进出口银行组织验收。第二阶段为应用运维验收，在第一阶段完成后12个月，各项功能满足验收标准，进出口银行组织验收。

具备验收条件后，由供应商向采购人提出验收申请，采购人收到申请后，自行或授权第三方监理依照合同及本工作说明书对其工作进行验收评估，如验收评估中发现其工作存在瑕疵、问题或遗漏，供应商须按照采购人要求限时解决，解决后采购人再次进行验收。验收通过后，采购人出具验收报告。

- 履约验收内容和标准

本项目应于2026年6月30日前完成上线，供应商应严格按实施计划完成设计、开发、测试、投产等各阶段内容，并确保项目总体目标。

1.验收内容

（1）交付件，包括文档资料、源代码等

（2）适配改造的物理子系统应用软件

（3）以量化的SLA考核指标为依据，对供应商服务及项目完成情况进行量化评价

2.验收标准

（1）文档验收标准

- 文档内容应包含对应工作阶段的所有工作任务的最终成果

- 文档内容无重大分歧，进出口银行能够接受文档中的主要观点、认可文档中所体现的工作成果

- 所有正式交付件表达清晰、内容完整，符合采购人要求。交付文档的描述不存在实质性的错误（包括不真实、遗漏、误差、以及对使用者可能产生误导的信息）；文字无重大或误导性错误

- 文档交付齐备

- 除特别指明的并经采购人同意的英文提交文档之外，要求提供中文文档

- 提交项目全部交付件并通过采购人审核，在此基础上形成项目的《交付件交付情况一览表》，经过采购人核对认可

（2）系统验收标准

- 系统符合项目工作说明书的要求

- 新增系统的安全等级保护基本要求满足国家标准和监管要求中对本系统的相应要求

- 系统通过用户接收测试，若有遗留问题须在本项目最终验收启动前解决

- SLA指标考核

本项目发起验收时，进行SLA考核。指标项如下：

| 序号 | 指标名称 | 量化标准 | 评估方式 （优100-良80-中60-差0） | 指标占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目进度及计划执行率 | 各阶段累计工作延后完成天数/各阶段累计计划天数 | 1. 计划延误率为0 优 2. 0＜计划延误率≤1% 良 3. 1%＜计划延误率≤3% 中 4. 3%＜计划延误率 差 | 40% |
| 2 | 项目投产后问题数量 | 投产后至验收时累计问题数 | 1.每100功能点每3月发现问题数<5 优 2.每100功能点每3月发现问题数<=10 良 3.每100功能点每3月发现问题数<=15 中 4.每100功能点每3月发现问题数>15 差 | 30% |
| 3 | 工单未及时处理率 | 工单处理时长超一个月工单数量/总工单数量 | 1. 工单未及时处理率≤0% 优 2. 0%<工单未及时处理率≤5% 良 3. 5%<工单未及时处理率≤15% 中 4. 15%<工单未及时处理率 差 | 20% |
| 4 | 异常考勤率 | 驻场期间异常考勤天数/应出勤天数 | 1. 异常考勤率≤5% 优 2. 5%＜异常考勤率≤10% 良 3. 10%＜异常考勤率≤15% 中 4. 15%＜异常考勤率 差 | 10% |
| 说明：本项目涉及功能点情况和数量随报价文件一并提供，应与工作量评估底稿一致；考勤率结合采购人外包考勤情况进行计算。 |  |  |  |  |

根据SLA最后得分情况，划分为四个等级：

SLA>=95的为优；

SLA在80-95的为良；

SLA在60-80的为中；

SLA<60的为差。

（三）违约责任

1.供应商在合同签署后，需要按上线计划完成投产上线。如因供应商原因导致未能按期投产上线，将按照每逾期一日，扣除“合同价款”的千分之五（5‰）。逾期超过90日，采购人将扣除项目全部未付款项，追索全部已付价款，且有权要求供应商须继续履行完成合同内容。

2.由于供应商原因造成采购人被监管单位处罚的，采购人有权追究供应商责任。

3.SLA考核的罚则。

（1）SLA考核为良：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实；

（2）SLA考核为中：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，从本次付款起每期付款顺次延迟半年支付，如有多次延迟的，延迟期限叠加。

（3）SLA 考核为差：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，暂停本次及以后各期款项支付，直至下次考核时服务质量达到中级以上，接续按以上标准执行。如已是最后一次验收，则扣除“合同价款”的百分之五（5%）。

# 十一、投标资质要求

# 无。

# 十二、投标人及产品的技术、能力、认证等相关证书

# （一）案例要求

投标人具有银行总行级同类项目实施经验（开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行和股份制商业银行），请提供近五年（合同签订日期为2021年1月1日后，以签约日期为准）同类项目实施案例，需提供证明文件。同一采购人（含其分支机构）的多个同类项目原则上认定为一个案例。提供原厂技术支持承诺书。（商务分）

证明材料要求：

案例要求为系统开发建设案例，需提供采购合同；证明材料应包含最终使用方、订单签订日期、合同签字盖章页、所涉及功能、产品型号（名称）及采购数量；不能明确最终使用方、合同/订单签订日期、业务功能、型号（名称）及采购数量的案例无效。证明材料均需加盖原厂商公章。

# （二）认证要求

# 1.有效期内的CMMI 4级或以上证书；

# 2.有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；

# 3.有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书。