单一来源采购方式建议说明表

| 项目名称 | 2025年联合开发系统（EAST整改、档案整改、单一窗口等）实施项目 |
| --- | --- |
| 推荐供应商 | 建信金融科技有限责任公司 |
| 单一来源采购方式适用情形 | 只能从唯一供应商处采购的 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购的 |
| 往期采购情况 | 1.2023年联合开发系统需求实施项目 2.2024年联合开发系统需求（第一批次）实施项目 |
| 推荐供应商情况 | 与同业合作案例：与国家开发银行、恒丰银行、蒙商银行等均有相关合作案例。 |
|  | 供应商评价：该供应商为我行最重要的业务系统实施厂商，为我行多个业务系统的实施服务。该供应商技术能力、人员素质和整体服务水平良好。 |
| 本期项目开展的必要性说明 | 为推动我行系统功能配合落实监管要求尽快实施改造，涉及档案整改、EAST整改、单一窗口、监管报送等45项需求须于2026年6月底前完成投产上线。 |
| 单一来源采购方式必要性和合理性证明 | 技术方面：2019年以来，建信金科与我行在多个系统建设项目中开展深度同业合作。建信金科团队经过项目建设的长期实践，熟悉我行应用系统的系统架构、技术体制及工作流程，具备实施此类需求的能力。本项目需求所涉及系统均由建信金科与我行联合建设，分属我行风险管理、核心银行、监管应用、金融市场等拟承接8个领域，根据我行承接计划和前期对相关厂商调研情况，上述领域均无法在2026年6月底前完成承接工作，同时除建信金科外无其他供应商能够在短期内提供相应服务。 |
|  | 业务方面：本项目共包含45项需求。其中，①EAST整改。为实现我行EAST数据质量大幅提升，加强源头治理，优化取数加工逻辑，对相应系统功能进行改造。②档案整改。结合业务工作实际，分阶段完成贸金、信贷、普惠、会计等业务系统的归档需求，实现相关档案数据通过接口方式传输至数字综合档案室。③监管数据报送。涉及人行报送、财政部报送、国家金融监督管理总局报送、国家外汇管理局报送、分行特色报送等数据报送要求。④外联要求。涉及与外部系统联接取数。 |
|  | 管理方面：在往期项目实施中，我行与建信金科建立了良好的沟通机制。建信金科了解现有系统架构、功能与配置，熟悉源代码，项目执行中整体的沟通成本较低，与我行配合情况良好，能够高效推进项目执行。 |
|  | 市场竞争方面：本项目前期调研和金采网征集后，无潜在供应商响应能够承接相关工作，且其他供应商对我行联合开发系统的业务功能、架构设计、源代码等均不熟悉，无法满足需求实施的时间安排要求，在实施层面对比建信金科不具备项目可行性。 |
|  | 风险方面：替换供应商将带来极大的项目实施风险，由于其他供应商不了解我行联合开发系统的架构设计、模块划分、功能实现、代码逻辑、处理流程、参数配置、数据库配置以及系统间接口的设计与实现方式，不熟悉系统源代码和需求相关系统功能改造情况，需要额外时间进行学习了解。本项目待实施需求均有明确的投产时间要求，替换厂商后无法保证在有限的时间内完成相关工作，将面临成本、质量和工期等多方面的风险，项目质量将出现不可控的情况。 |